CAC VALIDADOR

PLAN MAESTRO DE DESARROLLO

Sistema de Validación y Reporte de Cáncer para la Cuenta de Alto Costo

Resolución 0247/2014 · Medición 2023 · Next.js · Supabase · Gemma 4

Versión 2.0 — Abril 2026

ANÁLISIS DEL PROYECTO EXISTENTE

Estado Actual del Repositorio (cac-validador)

El proyecto anterior es un validador básico de archivos planos para el reporte CAC. Tras el análisis del Instructivo PDF (CAC-IEP1-I01) y el repositorio original, se identifican los siguientes gaps y oportunidades de mejora:

| Aspecto | Estado Actual | Objetivo v2.0 |
| --- | --- | --- |
| Arquitectura | Script standalone / sin framework | Next.js 15 App Router + Supabase |
| Validación | Básica por columnas | 134 variables completas con reglas cruzadas |
| UI/UX | Sin interfaz visual | Dashboard profesional + upload drag & drop |
| Autenticación | Sin auth | Auth multi-EAPB con Supabase Auth + RLS |
| Reglas de negocio | Parciales | Motor de reglas completo según Res. 0247/2014 |
| IA asistida | Sin IA | Gemma 4 (local) + Claude API para autocompletado |
| Reportes | Sin reportes | Exportación TXT ANSI + reportes PDF/Excel |
| Deployment | Local solamente | Vercel + Supabase Cloud + opción on-premise |
| Modelo de negocio | Sin monetización | SaaS por EAPB + tier gratuito limitado |

Análisis del Instructivo CAC (Resolución 0247/2014)

El instructivo define 134 variables distribuidas en 168 campos. Se identificaron las siguientes agrupaciones críticas para el motor de validación:

- Variables 1-16: Identificación EAPB y usuario (nombre, ID, fecha nacimiento, sexo, ocupación, régimen, municipio)

- Variables 17-44: Diagnóstico, estadificación y antecedentes oncológicos (CIE-10, HER2, Gleason, TNM/FIGO)

- Variables 45-73: Terapia sistémica primer y último esquema (quimioterapia, hormonoterapia, medicamentos ATC)

- Variables 74-85: Cirugía (CUPS, IPS, fechas, estado vital postquirúrgico)

- Variables 86-105: Radioterapia primer y último esquema

- Variables 106-110: Trasplante de células progenitoras hematopoyéticas

- Variables 111-124: Tratamiento complementario (reconstructiva, paliativo, nutrición, rehabilitación)

- Variables 125-134: Situación actual, novedades administrativas y clínicas, estado vital

⚠ COMODINES CRÍTICOS: 1800-01-01 (desconocido), 1845-01-01 (No Aplica), 1846-01-01 (ente territorial). El motor debe diferenciarlos correctamente para evitar rechazos del aplicativo SISCAC.

REGLAS CRUZADAS: La variable 128 (Novedad Administrativa) determina la lógica de validación de múltiples campos. Por ejemplo, novedad 4 (fallecido) requiere fecha de muerte (V131) y causa (V132). La variable 18 (fecha diagnóstico) debe coincidir con V24 cuando el diagnóstico es histopatológico.

ARQUITECTURA GENERAL DEL SISTEMA

Stack Tecnológico Definitivo

| Capa | Tecnología | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js 15 (App Router) | SSR, API Routes, React Server Components |
| UI Components | shadcn/ui + Tailwind CSS | Componentes accesibles, tema configurable |
| Formularios | React Hook Form + Zod | Validación tipo-segura, UX óptima |
| Estado | Zustand + TanStack Query | Estado local + cache servidor |
| Backend DB | Supabase (PostgreSQL) | RLS, realtime, auth integrada, storage |
| Auth | Supabase Auth + NextAuth.js | Multi-proveedor, JWT, roles EAPB |
| Archivos | Supabase Storage | Upload/download archivos .txt ANSI |
| IA Local | Gemma 4 vía Ollama API | Privacidad datos sensibles, sin costo API |
| IA Cloud | Claude API (Anthropic) | Razonamiento complejo, auditoría avanzada |
| Cola jobs | Supabase Edge Functions + pg_cron | Procesamiento batch archivos grandes |
| PDF/Excel | jsPDF + SheetJS | Exportación reportes del lado cliente |
| Deployment | Vercel (frontend) + Supabase Cloud | Escala automática, BD gestionada |
| Dev tooling | Claude Code + ECC plugin | Desarrollo asistido por IA |

Configuración Claude Code (everything-claude-code)

Antes de iniciar el desarrollo, instalar el harness de productividad:

# 1. Instalar everything-claude-code

git clone https://github.com/affaan-m/everything-claude-code.git

mkdir -p ~/.claude/rules

cp -r everything-claude-code/rules/common ~/.claude/rules/

cp -r everything-claude-code/rules/typescript ~/.claude/rules/

cp -r everything-claude-code/rules/web ~/.claude/rules/

# 2. Instalar como plugin en Claude Code

/plugin marketplace add https://github.com/affaan-m/everything-claude-code

/plugin install ecc@ecc

# 3. Configurar MCPs para el proyecto

# En ~/.claude/settings.json agregar:

# - supabase MCP

# - filesystem MCP

# - github MCP

# Mantener < 10 MCPs activos simultáneamente

# 4. Crear CLAUDE.md en raíz del proyecto

# Con contexto del dominio CAC y convenciones

REGLA DE ORO (ECC): Usar Sonnet para 90% del código. Actualizar a Opus solo cuando: primer intento falló, tarea abarca 5+ archivos, decisiones arquitectónicas o código de seguridad crítica.

FASE 0  •  SETUP Y ARQUITECTURA INICIAL

👤 Rol: Arquitecto de Software + DevOps Engineer   ⏱ Duración: 3-5 días

Objetivos

- Inicializar monorepo Next.js 15 con estructura de producción

- Configurar Supabase con esquema de base de datos para el dominio CAC

- Establecer pipeline CI/CD con Vercel + GitHub Actions

- Configurar Claude Code con ECC y CLAUDE.md del dominio

- Definir CLAUDE.md con contexto completo del proyecto para guiar el desarrollo

Estructura del Proyecto

cac-validador-v2/

├── .claude/

│   ├── CLAUDE.md              # Contexto dominio CAC para Claude Code

│   ├── skills/

│   │   ├── cac-variables.md   # Skill: 134 variables y sus reglas

│   │   ├── cac-validation.md  # Skill: Motor de validación CAC

│   │   └── cac-domain.md      # Skill: Glosario y reglas de negocio

│   ├── agents/

│   │   ├── cac-validator.md   # Agente validador de variables

│   │   └── data-engineer.md   # Agente procesamiento datos

│   └── rules/

│       └── cac-rules.md       # Reglas específicas del proyecto

├── app/                       # Next.js App Router

│   ├── (auth)/                # Rutas de autenticación

│   ├── (dashboard)/           # Panel principal

│   │   ├── upload/            # Carga de archivos

│   │   ├── validate/          # Validación en tiempo real

│   │   ├── reports/           # Generación de reportes

│   │   └── ai-assistant/      # Asistente IA

│   └── api/                   # API Routes

│       ├── validate/          # Endpoint validación

│       ├── export/            # Endpoint exportación

│       └── ai/                # Endpoint IA

├── components/                # Componentes reutilizables

├── lib/

│   ├── validations/           # Motor de validación (134 vars)

│   ├── parsers/               # Parsers archivos TXT ANSI

│   ├── exporters/             # Exportadores PDF/Excel/TXT

│   └── ai/                    # Clientes IA (Gemma + Claude)

├── supabase/

│   ├── migrations/            # Migraciones SQL

│   ├── functions/             # Edge Functions

│   └── seed.sql               # Datos iniciales (CIE-10, ATC, CUPS)

└── types/

└── cac.ts                 # Tipos TypeScript para 134 variables

Esquema de Base de Datos Supabase

-- Tablas principales

CREATE TABLE eapb (

id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

codigo VARCHAR(10) UNIQUE NOT NULL,

nombre TEXT NOT NULL,

regimen VARCHAR(2) CHECK (regimen IN ('C','S','P','E','N')),

created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()

);

CREATE TABLE reportes_cancer (

id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

eapb_id UUID REFERENCES eapb(id),

periodo_corte DATE NOT NULL,  -- 2023-01-01

nombre_archivo TEXT NOT NULL,

estado VARCHAR(20) DEFAULT 'pendiente',  -- pendiente/validando/validado/error

total_registros INTEGER,

registros_validos INTEGER,

registros_con_error INTEGER,

uploaded_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),

validated_at TIMESTAMPTZ,

usuario_id UUID REFERENCES auth.users(id)

);

CREATE TABLE registros_cancer (

id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

reporte_id UUID REFERENCES reportes_cancer(id) ON DELETE CASCADE,

linea_numero INTEGER NOT NULL,

-- Variables 1-16: Identificación

v01_primer_nombre TEXT,

v02_segundo_nombre TEXT,

v03_primer_apellido TEXT,

v04_segundo_apellido TEXT,

v05_tipo_id VARCHAR(2),

v06_numero_id TEXT,

v07_fecha_nacimiento DATE,

v08_sexo CHAR(1),

v09_ocupacion VARCHAR(10),

v10_regimen CHAR(1),

v11_codigo_eapb VARCHAR(10),

v12_pertenencia_etnica INTEGER,

v13_grupo_poblacional INTEGER,

v14_municipio_residencia VARCHAR(5),

v15_telefono TEXT,

v16_fecha_afiliacion DATE,

-- Variables 17-44: Diagnóstico

v17_cie10 VARCHAR(5),

v18_fecha_diagnostico DATE,

-- ... (134 variables total)

v128_novedad_admin INTEGER,

v129_novedad_clinica INTEGER,

v134_fecha_corte DATE,

raw_data JSONB,  -- fila completa original

created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()

);

CREATE TABLE errores_validacion (

id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

registro_id UUID REFERENCES registros_cancer(id) ON DELETE CASCADE,

variable_numero INTEGER NOT NULL,

variable_nombre TEXT NOT NULL,

tipo_error VARCHAR(20),  -- formato/rango/cruce/requerido

valor_reportado TEXT,

mensaje_error TEXT,

sugerencia TEXT,

created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()

);

-- Tablas de referencia

CREATE TABLE cie10_cac (codigo VARCHAR(10) PK, descripcion TEXT, agrupador TEXT);

CREATE TABLE atc_medicamentos (codigo VARCHAR(15) PK, nombre TEXT, categoria TEXT);

CREATE TABLE cups_procedimientos (codigo VARCHAR(10) PK, descripcion TEXT, tipo TEXT);

CREATE TABLE divipola_municipios (codigo VARCHAR(5) PK, nombre TEXT, departamento TEXT);

-- RLS: cada EAPB solo ve sus propios datos

ALTER TABLE reportes_cancer ENABLE ROW LEVEL SECURITY;

ALTER TABLE registros_cancer ENABLE ROW LEVEL SECURITY;

🤖 PROMPT — FASE 0 — Arquitecto de Software

Eres un Arquitecto de Software Senior especializado en Next.js 15, Supabase y aplicaciones

SaaS de salud en Colombia. Trabajas con Claude Code usando el plugin everything-claude-code.

CONTEXTO DEL DOMINIO:

- Proyecto: CAC Validador v2.0 — Sistema de validación de reportes de cáncer

- Marco legal: Resolución 0247/2014 del Ministerio de Salud Colombia

- Entidad: Cuenta de Alto Costo (CAC) — cuentadealtocosto.org

- Base de datos: 134 variables en 168 campos, archivos TXT ANSI separados por tabulaciones

- Usuarios: EAPB (EPS), Direcciones Departamentales/Distritales de Salud

- Plazo legal de reporte: 5 de mayo de 2023 (medición corte 01/01/2023)

TAREA FASE 0:

1. Inicializa el proyecto Next.js 15 con App Router:

npx create-next-app@latest cac-validador-v2 --typescript --tailwind --eslint --app --src-dir --import-alias "@/*"

2. Instala y configura el stack completo:

- shadcn/ui (tema personalizado con colores CAC)

- Supabase client + @supabase/ssr para Next.js

- React Hook Form + Zod

- Zustand + TanStack Query v5

- next-auth v5 (beta) configurado con Supabase

3. Crea .claude/CLAUDE.md con:

- Descripción completa del dominio CAC

- Las 134 variables y sus tipos de dato

- Reglas de negocio críticas (comodines, novedades administrativas)

- Convenciones de código del proyecto

- Stack tecnológico y estructura de carpetas

4. Crea supabase/migrations/001_initial_schema.sql con:

- Todas las tablas descritas en la arquitectura

- Índices para búsqueda por número de ID, CIE-10, EAPB

- RLS policies para aislamiento por EAPB

- Tablas de referencia (CIE-10 CAC, ATC, CUPS, DIVIPOLA)

5. Configura el CI/CD:

- GitHub Actions: lint + type-check + test en cada PR

- Vercel: preview deployments en PRs, producción en main

- Supabase: migrations automáticas en CI

6. Crea el skill .claude/skills/cac-domain.md con el glosario completo del dominio.

RESTRICCIONES:

- Usar TypeScript estricto (strict: true)

- No hardcodear secrets, usar .env.local con types seguros

- Seguir naming conventions: kebab-case para archivos, PascalCase para componentes

- Máximo 200 líneas por archivo (modularizar agresivamente)

- Tests unitarios para toda función de validación

Genera el código completo, migraciones SQL, configuraciones y documentación.

FASE 1  •  MOTOR DE VALIDACIÓN CORE

👤 Rol: Ingeniero de Datos + Backend Engineer   ⏱ Duración: 7-10 días

Objetivos

- Implementar parser completo de archivos TXT ANSI separados por tabulaciones

- Construir motor de validación para las 134 variables con 400+ reglas

- Validaciones simples: formato, tipo, rango, valores permitidos

- Validaciones cruzadas: coherencia entre variables relacionadas

- Validaciones de negocio: comodines, novedades, reglas específicas por tipo de cáncer

- Cobertura de tests >90% para el motor de validación

Categorías de Validación

| Tipo | Variables | Descripción | Ejemplos |
| --- | --- | --- | --- |
| Formato | Todas | Tipo de dato, longitud, patrón | Fechas AAAA-MM-DD, códigos CIE-10 |
| Rango | V5,V8,V10... | Valores dentro de catálogo | Tipo ID: RC,TI,CC,CE... |
| Requerido | V1-V6,V17... | Campo obligatorio no vacío | V1 primer nombre nunca vacío |
| Cruzada | V17↔V29,V18↔V24... | Coherencia entre campos | Si V17 empieza D → V29=0 |
| Comodín | Variables fecha/código | Comodines válidos por contexto | 1800-01-01 solo si desconocido |
| Novedad | V128↔múltiples | V128 define lógica de validación | Novedad 4 requiere V131,V132 |
| Negocio | V45-V73,V86... | Reglas oncológicas específicas | ATC no repetido en 53.x y 54-56 |
| Codificación | Todos los campos | Sin caracteres especiales &,ñ,á... | Solo ASCII básico |

Arquitectura del Motor de Validación

// lib/validations/engine.ts

interface ValidationRule {

variable: number;

name: string;

type: 'format' | 'range' | 'required' | 'cross' | 'business';

validate: (value: string, row: CACRecord, context: ValidationContext) => ValidationResult;

suggestion?: (value: string, row: CACRecord) => string;

}

interface ValidationContext {

catalogos: {

cie10: Set<string>;

atc: Set<string>;

cups: Set<string>;

divipola: Set<string>;

ips: Set<string>;

};

allRows?: CACRecord[];  // para validaciones de duplicados

}

// lib/validations/rules/v17-diagnostico.ts

export const rulesV17: ValidationRule[] = [

{

variable: 17,

name: 'cie10_valido',

type: 'range',

validate: (value, row, ctx) => {

if (!ctx.catalogos.cie10.has(value)) {

return { valid: false, error: 'CIE-10 no existe en catálogo CAC' };

}

return { valid: true };

},

suggestion: (value) => `Buscar en catálogo operativo CIE-10 CAC: ${value}`

},

{

variable: 17,

name: 'insitu_estadio_coherente',

type: 'cross',

validate: (value, row) => {

const isInsitu = value.startsWith('D');

const estadio = parseInt(row.v29_estadificacion);

if (isInsitu && estadio !== 0) {

return { valid: false, error: 'CIE-10 "D" (in situ) pero estadio ≠ 0' };

}

return { valid: true };

}

}

];

🤖 PROMPT — FASE 1 — Ingeniero de Datos

Eres un Ingeniero de Datos Senior con experiencia en sistemas de salud colombianos,

específicamente en la Resolución 0247/2014 de la Cuenta de Alto Costo (CAC).

Trabajas con Claude Code y el plugin ECC activado.

CONTEXTO TÉCNICO:

Archivo de entrada: TXT ANSI, separadores tabulaciones, sin headers, extensión .txt

Formato nombre: AAAAMMDD_CODEAPB_CANCER.txt (ej: 20230505_XXXXX0_CANCER.txt)

Caracteres prohibidos: &, ñ, tildes (á,é,í,ó,ú), ü, #, °, ´

Comodines de fecha: 1800-01-01, 1845-01-01, 1846-01-01

Total variables: 134 (168 campos en el archivo)

TAREA FASE 1A — Parser:

Crea lib/parsers/cac-parser.ts que:

1. Detecte y convierta encoding ANSI → UTF-8

2. Parse línea por línea (1 línea = 1 paciente)

3. Mapee los 168 campos a las 134 variables (algunas variables son multivariable como V46.1-V46.8)

4. Valide el nombre del archivo contra el patrón regex

5. Devuelva errores de parseo estructurados

6. Maneje archivos de hasta 500MB sin bloquear el hilo principal (usar streams)

TAREA FASE 1B — Motor de Validación:

Implementa lib/validations/ con la siguiente estructura:

- engine.ts: orquestador principal

- rules/v01-v16.ts: identificación usuario

- rules/v17-v44.ts: diagnóstico y estadificación (CRÍTICO)

- rules/v45-v73.ts: terapia sistémica (medicamentos ATC)

- rules/v74-v85.ts: cirugía (CUPS)

- rules/v86-v105.ts: radioterapia

- rules/v106-v110.ts: trasplante

- rules/v111-v134.ts: complementario + situación actual

- rules/cross-validations.ts: TODAS las validaciones cruzadas

REGLAS CRÍTICAS A IMPLEMENTAR (prioridad máxima):

1. V17↔V29: Si V17 empieza con 'D' → V29 debe ser 0

2. V18=V24: Cuando diagnóstico es histopatológico (V21=5,9,10)

3. V128=4: Requiere V131 (fecha muerte) y V132 (causa) no comodín

4. V128=2: Caso nuevo → V18 NO puede ser 1800-01-01

5. V21=7: Requiere V22 ≠ 98

6. V45=98: Variables V46-V73 deben ser 98/97

7. V31-V33: Solo aplican si V17 es cáncer de mama (C50x)

8. V37: Solo aplica si V17 es cáncer de próstata (C61)

9. Medicamentos ATC en V53.x: no deben repetirse

10. V47 ciclos: deben ser coherentes con número de medicamentos

VALIDACIÓN DE CODIFICACIÓN:

- Función que detecte caracteres no permitidos y reporte posición exacta

- Sugerencia de reemplazo (ñ→n, á→a, etc.)

Genera 100% del código TypeScript con:

- Tipos estrictos para todas las interfaces

- JSDoc en funciones públicas

- Tests Vitest para cada regla con casos válidos e inválidos

- Mínimo 2 casos de prueba por regla (happy path + error path)

FASE 2  •  FRONTEND — DASHBOARD Y UI

👤 Rol: Frontend Engineer + UX Designer   ⏱ Duración: 8-12 días

Objetivos

- Dashboard principal con métricas de validación en tiempo real

- Upload de archivos con drag & drop y progreso visual

- Tabla de errores con filtros, búsqueda y exportación

- Editor inline para corrección de registros

- Interfaz multi-EAPB con switching de contexto

- Responsive design optimizado para escritorio

Pantallas Principales

| Pantalla | Ruta | Componentes Clave |
| --- | --- | --- |
| Login/Auth | /auth/login | OAuth + Email/Password, selector EAPB |
| Dashboard | /dashboard | Métricas KPI, últimos reportes, alertas |
| Upload | /dashboard/upload | DropZone, progreso, validación nombre archivo |
| Validación Live | /dashboard/validate/[id] | Progress bar, errores en tiempo real |
| Detalle Registro | /dashboard/validate/[id]/[linea] | Tabla 134 variables, errores destacados |
| Corrección | /dashboard/validate/[id]/edit | Formulario agrupado por sección |
| Reportes | /dashboard/reports | Resumen ejecutivo, descarga PDF/Excel |
| Catálogos | /dashboard/catalogos | CIE-10, ATC, CUPS, DIVIPOLA |
| Ayuda IA | /dashboard/ai | Chat asistente CAC, sugerencias |
| Config | /dashboard/settings | Gestión usuarios EAPB, permisos |

Componentes Críticos

// components/validation/error-table.tsx

// Tabla de errores con:

// - Agrupación por variable

// - Filtro por tipo de error

// - Descarga CSV de errores

// - Botón "Corregir" que abre el editor inline

// - Badges con colores por severidad

// components/upload/drop-zone.tsx

// Upload con:

// - Validación nombre archivo (regex patrón CAC)

// - Detección encoding ANSI vs UTF-8

// - Preview primeras 5 líneas

// - Estimación tiempo validación según tamaño

// components/validation/progress-live.tsx

// Progreso con:

// - WebSocket/Supabase Realtime

// - Contador líneas procesadas/total

// - Mini dashboard errores en vivo

// components/forms/cac-record-editor.tsx

// Editor de registro con:

// - Formulario agrupado por secciones del instructivo

// - Autocompletado de catálogos (CIE-10, ATC, CUPS)

// - Validación en tiempo real de cada campo

// - Panel lateral con descripción de la variable

🤖 PROMPT — FASE 2 — Frontend Engineer

Eres un Frontend Engineer Senior especializado en Next.js 15, shadcn/ui y Supabase Realtime.

Dominas la accesibilidad WCAG 2.1 y diseño de aplicaciones de salud.

CONTEXTO:

- El motor de validación de Fase 1 ya está implementado en lib/validations/

- Supabase está configurado con tablas: eapb, reportes_cancer, registros_cancer, errores_validacion

- Los usuarios son profesionales de salud/datos de EAPB colombianas

TAREA FASE 2A — Sistema de Diseño:

1. Crea app/globals.css con variables CSS personalizadas del CAC:

- Paleta: navy #1A3C5E, teal #2E7D9A, naranja CAC #E8792B

- Tipografía: Inter para UI, JetBrains Mono para código/IDs

2. Configura theme shadcn/ui personalizado

3. Crea components/ui/cac-*.tsx con variantes específicas del dominio

TAREA FASE 2B — Upload Flow:

Implementa el flujo completo de carga:

1. DropZone con react-dropzone:

- Acepta solo .txt

- Valida nombre: regex /^\d{8}_[A-Z0-9]{5,10}_CANCER\.txt$/

- Muestra preview de las primeras 3 líneas parseadas

2. Upload a Supabase Storage con progreso

3. Trigger Supabase Edge Function para validación asíncrona

4. Redirección automática a pantalla de progreso

TAREA FASE 2C — Dashboard de Validación:

Implementa app/(dashboard)/validate/[id]/page.tsx:

1. Supabase Realtime subscription a tabla errores_validacion

2. Métricas en tiempo real: total registros / con errores / porcentaje calidad

3. Tabla de errores con columns:

- Línea #, ID Paciente, Variable (número + nombre), Valor reportado, Error, Sugerencia

4. Filtros: por variable, por tipo de error, solo errores críticos

5. Botón "Exportar errores a Excel" usando SheetJS

TAREA FASE 2D — Editor de Registros:

Implementa el formulario de corrección inline:

1. Agrupa las 134 variables en 8 secciones visuales (según el instructivo)

2. Cada campo tiene:

- Label con número de variable y descripción

- Validación en tiempo real con Zod

- Autocompletado para campos catálogo (CIE-10, ATC, CUPS)

- Tooltip con descripción completa del instructivo

3. Resalta en rojo los campos con error

4. Botón "Guardar y revalidar" que actualiza el registro en Supabase

RESTRICCIONES UI:

- Solo desktop (min-width: 1024px) para la validación

- Dark/light mode toggle

- Loading skeletons en toda carga de datos

- Error boundaries en cada sección

- Turbopack para desarrollo rápido

FASE 3  •  API, AUTENTICACIÓN Y SEGURIDAD

👤 Rol: Backend Engineer + Security Engineer   ⏱ Duración: 5-7 días

Objetivos

- API Routes Next.js con autenticación JWT y autorización por rol

- Sistema multi-EAPB con Row Level Security en Supabase

- Rate limiting y protección contra ataques

- Auditoría de acciones sensibles (quién subió qué archivo, cuándo)

- Middleware de validación de requests

Roles y Permisos

| Rol | Permisos | Descripción |
| --- | --- | --- |
| admin_cac | Todos | Equipo CAC con acceso a todas las EAPB |
| admin_eapb | EAPB propia | Administrador de una EAPB específica |
| operador_eapb | EAPB propia, solo lectura+upload | Técnico que sube y revisa reportes |
| auditor | Solo lectura multi-EAPB | Auditor externo con acceso temporal |
| viewer | Solo lectura EAPB propia | Consulta sin modificación |

🤖 PROMPT — FASE 3 — Backend Engineer

Eres un Backend Engineer Senior con especialización en seguridad para aplicaciones de salud.

Conoces HIPAA y las normativas de datos de salud en Colombia (Ley 1581/2012 habeas data).

TAREA FASE 3A — API Routes:

Implementa app/api/ con los siguientes endpoints:

1. POST /api/validate

- Acepta: { reporteId: string }

- Autenticación: Bearer token Supabase

- Lógica: triggerea Edge Function de validación

- Respuesta: { jobId, estimatedTime }

2. GET /api/validate/[jobId]/status

- Streaming response (SSE) con progreso de validación

- Cada 500ms envía: { processed, total, errors }

3. POST /api/export/txt

- Acepta: { reporteId, onlyValid: boolean }

- Genera archivo TXT ANSI con los registros

- Headers: Content-Disposition: attachment; filename=...

4. POST /api/export/report

- Genera PDF resumen ejecutivo con jsPDF

- Incluye: estadísticas, top errores, recomendaciones

5. GET /api/catalogos/[tipo]

- Tipos: cie10, atc, cups, divipola, ips

- Parámetros: q (búsqueda), limit (max 50)

- Cache: 24h con revalidación

TAREA FASE 3B — Supabase Edge Functions:

Implementa supabase/functions/validate-cac/index.ts:

1. Lee el archivo TXT desde Supabase Storage

2. Parsea con el módulo lib/parsers/cac-parser

3. Ejecuta el motor de validación lib/validations/engine

4. Inserta errores en tabla errores_validacion con upsert

5. Actualiza estado del reporte en reportes_cancer

6. Envía notificación realtime al cliente

TAREA FASE 3C — Seguridad:

1. Middleware Next.js que verifica JWT en rutas protegidas

2. Rate limiting: máx 10 uploads/hora por EAPB

3. Validación MIME type + magic bytes del archivo TXT

4. Sanitización de nombres de archivo antes de guardar en Storage

5. RLS policies en Supabase:

- admin_cac: SELECT/INSERT/UPDATE en todo

- admin_eapb: CRUD solo donde eapb_id = auth.uid()

- operador_eapb: SELECT + INSERT, no DELETE

6. Tabla audit_log con trigger que registra cambios en registros_cancer

TAREA FASE 3D — Variables de Entorno:

Genera .env.local.example con TODOS los secrets necesarios,

con comentarios explicativos. Usa t3-env para type-safe env vars.

FASE 4  •  EXPORTACIÓN Y GENERACIÓN DE REPORTES

👤 Rol: Ingeniero de Software + Data Engineer   ⏱ Duración: 4-6 días

Objetivos

- Generación de archivo TXT ANSI correcto para cargue en SISCAC

- Reportes ejecutivos PDF con estadísticas de calidad de datos

- Exportación Excel con hoja por tipo de error

- Validación del archivo generado antes de permitir descarga

- Plantillas de reportes parametrizables por EAPB

🤖 PROMPT — FASE 4 — Ingeniero de Software

Eres un Ingeniero de Software Senior con experiencia en generación de documentos

y procesamiento de datos tabulares en TypeScript/Node.js.

TAREA FASE 4A — Exportador TXT ANSI:

Implementa lib/exporters/txt-exporter.ts:

1. Función que toma registros de Supabase (con correcciones aplicadas)

2. Convierte a formato TXT ANSI correcto:

- Encoding: ANSI (Windows-1252), NO UTF-8

- Separador: tabulación (\t), NO coma ni punto y coma

- Sin headers en el archivo

- Sin caracteres especiales (&,ñ,á,é,í,ó,ú,ü,#,°,´)

- Sin espacios de relleno en campos

3. Nombre archivo: {AAAAMMDD}_{CODEAPB}_CANCER.txt

4. Validación final: re-parsea el archivo generado y verifica 0 errores

5. Función de preview: muestra las primeras 5 líneas antes de descargar

Usa la librería 'iconv-lite' para encoding ANSI correcto.

TAREA FASE 4B — Reporte Ejecutivo PDF:

Implementa lib/exporters/pdf-reporter.ts con jsPDF:

Estructura del reporte:

- Portada: Logo CAC, EAPB, período de reporte, fecha generación

- Resumen ejecutivo: total registros, % calidad, comparativo período anterior

- Gráfico de barras: errores por sección (diagnóstico, terapia, cirugía...)

- Top 10 errores más frecuentes con conteo y %

- Tabla por variable: variable, total errores, ejemplos

- Recomendaciones automáticas basadas en patrones de errores

- Pie de página con referencia a Resolución 0247/2014

TAREA FASE 4C — Exportación Excel:

Implementa lib/exporters/excel-exporter.ts con SheetJS:

Hojas del Excel:

1. "Resumen": métricas generales con tabla y gráficos

2. "Todos los errores": lista plana filtrable

3. "Por variable": pivot de errores por número de variable

4. "Por paciente": errores agrupados por ID paciente

5. "Registros corregidos": registros listos para subir al SISCAC

6. "Registros con error": registros que aún necesitan corrección

Colores:

- Errores críticos: rojo claro (#FFE0E0)

- Advertencias: amarillo (#FFFACD)

- Correctos: verde claro (#E0FFE0)

TAREA FASE 4D — API de Exportación:

En app/api/export/:

- Streaming response para archivos > 50MB

- Progreso via SSE mientras se genera el archivo

- Firma HMAC del archivo para verificar integridad

FASE 5  •  MODELO DE NEGOCIO Y COMERCIALIZACIÓN

👤 Rol: Product Manager + Full Stack Engineer   ⏱ Duración: 5-7 días

Modelo de Negocio SaaS

| Plan | Precio/mes | Límites | Características |
| --- | --- | --- | --- |
| Gratuito | $0 | 1 reporte/mes, max 500 reg. | Validación básica, export Excel |
| Básico | $150.000 COP | 5 reportes/mes, max 5.000 reg. | + PDF reports, soporte email |
| Profesional | $450.000 COP | Ilimitado, max 50.000 reg. | + IA asistente, API access |
| Enterprise | Cotización | Ilimitado, on-premise | + SLA 99.9%, integración HIS |

Características Comerciales

- Onboarding guiado con checklist paso a paso

- Trial gratuito 30 días del plan Profesional

- Facturación electrónica integrada (Colombia)

- Panel de métricas por EAPB para el equipo CAC

- Certificado de validación descargable para auditorías

🤖 PROMPT — FASE 5 — Product Manager + Full Stack

Eres un Product Manager con background técnico en Next.js y sistemas SaaS B2B en salud.

Tienes experiencia en Go To Market para el sector salud colombiano.

TAREA FASE 5A — Sistema de Planes:

1. Crea tabla subscription_plans en Supabase:

- planes: free, basic, professional, enterprise

- límites almacenados en JSONB: { reportes_mes, registros_max, features: [] }

2. Middleware que verifica límites del plan en cada operación

3. Componente <PlanLimitGuard> que muestra upsell cuando se alcanza el límite

4. Página de pricing (/pricing) con toggle anual/mensual

TAREA FASE 5B — Onboarding:

Implementa flujo de onboarding para nuevas EAPB:

1. Wizard de 4 pasos:

- Paso 1: Datos de la EAPB (nombre, código, régimen)

- Paso 2: Configurar usuarios del equipo

- Paso 3: Subir primer reporte de prueba (datos sintéticos)

- Paso 4: Ver resultado de validación y descargar correcciones

2. Progress indicator persistente

3. Email de bienvenida con guía de inicio rápido

TAREA FASE 5C — Landing Page:

Crea app/(marketing)/ con:

1. Página principal (/):

- Hero: "Valida tu reporte CAC en minutos, no en días"

- Demo animado del upload + validación

- Testimoniales de EAPB (placeholder inicial)

- Pricing table

- FAQ con preguntas sobre la Resolución 0247/2014

2. Página /docs: documentación del instructivo simplificada

3. SEO: metadata, og:image, sitemap.xml

4. Analytics: Posthog (privacy-friendly)

TAREA FASE 5D — Notificaciones:

1. Email transaccional con Resend:

- Bienvenida + activación cuenta

- Validación completada con resumen

- Alertas: 5 días antes del vencimiento del plazo CAC

- Reporte mensual de uso

2. Notificaciones in-app con Supabase Realtime

3. Integración opcional con Slack webhook para equipos

FASE 6  •  TESTING, PERFORMANCE Y CALIDAD

👤 Rol: QA Engineer + DevOps Engineer   ⏱ Duración: 5-7 días

Estrategia de Testing

| Tipo | Framework | Cobertura objetivo | Foco |
| --- | --- | --- | --- |
| Unit | Vitest | >90% | Motor validación (134 vars) |
| Integration | Vitest + Supabase local | >80% | API routes + DB queries |
| E2E | Playwright | Flujos críticos | Upload → Validación → Export |
| Performance | Lighthouse + k6 | LCP < 2.5s | Upload 500MB sin timeout |
| Accesibilidad | axe-core + Playwright | WCAG 2.1 AA | Formularios + tablas |

🤖 PROMPT — FASE 6 — QA Engineer

Eres un QA Engineer Senior especializado en aplicaciones de datos de salud.

Conoces las trampas comunes en validación de formularios médicos.

TAREA FASE 6A — Dataset de Prueba:

Crea scripts/generate-test-data.ts que genere:

1. 1000 registros con TODOS los errores posibles (uno por variable)

2. 500 registros perfectamente válidos

3. 100 casos edge (comodines correctos, múltiples cánceres, fallecidos+desafiliados)

4. 50 casos que representan las inconsistencias más comunes históricamente

TAREA FASE 6B — Tests del Motor de Validación:

Para CADA una de las 134 variables, escribe tests que cubran:

- Valor válido esperado

- Valor inválido (formato incorrecto)

- Comodín correcto (donde aplique)

- Comodín incorrecto (donde NO aplique)

- Validación cruzada con variable relacionada

TAREA FASE 6C — Tests E2E con Playwright:

Flujos críticos:

1. Upload archivo TXT válido → ver 0 errores → descargar TXT → re-validar externamente

2. Upload archivo con 50 errores → filtrar por variable → corregir 10 inline → revalidar → ver 40 errores

3. Multi-EAPB: usuario EAPB-A no puede ver datos EAPB-B

4. Plan limit: EAPB gratuita intenta subir 2do reporte → ver upsell modal

TAREA FASE 6D — Performance:

1. Benchmark procesamiento: 10.000 registros < 30 segundos en Edge Function

2. UI performance: tabla 10.000 errores con virtualización (react-virtual)

3. Test de carga: 50 EAPB simultáneas subiendo archivos (k6)

4. Optimización: índices SQL para queries frecuentes (por eapb_id + periodo)

FASE 7  •  ASISTENTE IA CON GEMMA 4 + CLAUDE

👤 Rol: AI Engineer + ML Engineer   ⏱ Duración: 10-15 días

Arquitectura del Asistente IA

Motor Principal: Gemma 4 (26B MoE vía Ollama) para inferencia local — datos sensibles no salen del servidor. Escalamiento: Claude Sonnet 4.6 API para razonamiento complejo y casos difíciles.

Capacidades del Asistente IA

- Autocompletado inteligente de campos del formulario basado en contexto del paciente

- Detección de inconsistencias semánticas que la validación sintáctica no captura

- Sugerencia de CIE-10 correcto dado diagnóstico en texto libre

- Asistente conversacional para preguntas sobre el instructivo CAC

- Generación automática del campo 'novedad administrativa' según reglas

- Revisión final del reporte antes del envío al SISCAC

- Fine-tuning opcional con datos históricos de la EAPB

Arquitectura Técnica IA

| Componente | Tecnología | Función |
| --- | --- | --- |
| Servidor Ollama | Ollama + Gemma 4 26B | Inferencia local en servidor dedicado |
| API Wrapper | Next.js API Route + Ollama SDK | Proxy con auth + rate limiting |
| RAG Store | pgvector en Supabase | Embeddings del instructivo CAC |
| Embeddings | nomic-embed-text (Ollama) | Vectorización documentos |
| Cloud Fallback | Claude Sonnet 4.6 API | Casos complejos + auditoría avanzada |
| Context Window | 128K tokens (Gemma 4) | Puede analizar reporte completo |
| Fine-tuning | Unsloth + LoRA adapters | Especialización en dominio CAC |

Casos de Uso IA Detallados

// CASO 1: Sugerencia CIE-10 desde texto libre

prompt = `

El médico reporta: "Paciente con adenocarcinoma de colon sigmoide con metástasis hepática"

Variables conocidas: sexo=M, edad=67, histología=adenocarcinoma

Sugiere el CIE-10 más apropiado del catálogo CAC operativo.

Considera: ¿reportar primario C18.7 o metástasis C78.7?

Justifica según las reglas del instructivo CAC sección variable 17.

Responde en JSON: { cie10: string, justificacion: string, advertencias: string[] }

`

// CASO 2: Validación semántica avanzada

prompt = `

Analiza este registro de cáncer y detecta inconsistencias semánticas:

- V17: C50.9 (cáncer de mama NOS)

- V08: M (masculino)

- V29: estadio IIA

- V31: 2 (no se realizó HER2)

- V37: 12 (Gleason 7: 3+4) ← ERROR SEMÁNTICO

Identifica todas las inconsistencias aunque no sean errores de formato.

`

// CASO 3: Chat sobre el instructivo

user = "¿Cuándo debo reportar novedad 16 vs novedad 3?"

context = [instructivo_v128, ejemplos_novedades, flujogrma_novedades]

// RAG retrieval del instructivo + respuesta Gemma 4

🤖 PROMPT — FASE 7A — AI Engineer (Setup Gemma 4)

Eres un AI Engineer especializado en despliegue de modelos de lenguaje grandes (LLM)

con Ollama y en integración con aplicaciones Next.js.

CONTEXTO TÉCNICO:

- Gemma 4 fue lanzado el 2 de abril de 2026 con licencia Apache 2.0

- Versión recomendada: gemma4:26b (MoE, mejor relación calidad/costo)

- Ollama API es compatible con OpenAI API (drop-in replacement)

- Gemma 4 soporta JSON mode nativo para salidas estructuradas

- Contexto hasta 256K tokens en versión 31B (128K en 26B)

TAREA 7A — Infraestructura Ollama:

1. Crea docker-compose.ollama.yml:

- Servicio ollama con volumen persistente de modelos

- Variables: OLLAMA_HOST, OLLAMA_MODELS, OLLAMA_ORIGINS

- Health check endpoint

- Opcional: GPU passthrough para NVIDIA

2. Script scripts/setup-ollama.sh:

ollama pull gemma4:26b          # modelo principal

ollama pull nomic-embed-text    # embeddings para RAG

ollama pull gemma4:e4b          # respaldo liviano

3. Configura pgvector en Supabase:

CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS vector;

CREATE TABLE cac_documents (

id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

content TEXT NOT NULL,

embedding vector(768),  -- nomic-embed-text dimensions

metadata JSONB,

source TEXT  -- 'instructivo', 'res0247', 'ejemplos'

);

CREATE INDEX ON cac_documents USING hnsw (embedding vector_cosine_ops);

4. Crea lib/ai/ollama-client.ts:

- Wrapper sobre Ollama API con tipos TypeScript

- Función chat() con JSON mode automático

- Función embed() para generar embeddings

- Función retrieve() para RAG retrieval

- Retry logic con backoff exponencial

- Fallback automático a Claude API si Ollama no disponible

5. Script scripts/index-instructivo.ts:

- Lee el instructivo CAC completo (134 variables)

- Divide en chunks semánticos por sección

- Genera embeddings con nomic-embed-text

- Inserta en pgvector con metadata (sección, variables, página)

🤖 PROMPT — FASE 7B — ML Engineer (Motor IA CAC)

Eres un ML Engineer especializado en NLP médico y en el dominio de oncología colombiana.

Dominas Gemma 4 con Ollama y la construcción de agentes RAG con pgvector.

TAREA 7B — Agente de Autocompletado:

Implementa lib/ai/agents/autocomplete-agent.ts:

1. Función suggestCIE10(diagnosticoTexto, contextoRegistro):

- RAG: recupera ejemplos similares del instructivo

- Prompt engineering para Gemma 4 con JSON mode

- Filtra resultado contra catálogo CIE-10 CAC real

- Devuelve: { cie10, descripcion, confianza, alternativas[] }

2. Función suggestNovedad(registro):

- Analiza estado del paciente (vivo/fallecido/desafiliado)

- Aplica el flujograma de novedades del instructivo

- Devuelve: { novedad, justificacion, riesgos[] }

3. Función detectSemanticErrors(registro):

- Analiza coherencia semántica del registro completo

- Detecta errores que la validación sintáctica no captura

- Ejemplos: mama bilateral sin novedad 12, Gleason en mujer, edad pediátrica con cáncer de próstata

- Devuelve: SemanticError[] con descripción y sugerencia

TAREA 7C — Chatbot del Instructivo:

Implementa lib/ai/agents/cac-assistant.ts:

Sistema RAG conversacional:

1. Embed la pregunta del usuario

2. Retrieve top-5 chunks relevantes del instructivo

3. Construye prompt con contexto + historial conversación

4. Genera respuesta con Gemma 4

5. Cita variables/páginas del instructivo en la respuesta

Prompt del sistema:

"Eres un experto en la Resolución 0247/2014 de la Cuenta de Alto Costo (CAC) Colombia.

Ayudas a profesionales de EAPB a completar correctamente el reporte de cáncer.

Siempre cita el número de variable (V17, V128...) en tus respuestas.

Si no estás seguro, di que consulten directamente a la CAC en cuentadealtocosto.org."

TAREA 7D — Fine-tuning (opcional):

Crea scripts/fine-tune/ con:

1. scripts/generate-training-data.ts:

- Genera 500 ejemplos input/output para fine-tuning

- Basados en el instructivo y casos reales anonimizados

- Formato: { instruction, input, output } para Unsloth

2. Instrucciones de fine-tuning con LoRA adapters

3. Proceso de evaluación del modelo fine-tuneado

TAREA 7E — Integración UI:

Implementa components/ai/:

1. <AIAssistantPanel>: panel lateral con chat

2. <FieldSuggestion>: sugerencia inline en campos del formulario

3. <SemanticErrorBadge>: badge especial para errores semánticos IA

4. <AIReviewButton>: botón "Revisar con IA" en el editor de registros

5. Hook useAICompletion(): llamadas debounced a la IA mientras el usuario escribe

FASE 8  •  GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE REPORTES IA

👤 Rol: AI Engineer + Data Engineer   ⏱ Duración: 7-10 días

Capacidad Diferenciadora: Generación IA del Reporte CAC

Esta es la fase de mayor valor comercial: la IA ayuda a CONSTRUIR el reporte, no solo a validarlo. El profesional responde preguntas en lenguaje natural y la IA genera los campos técnicos correctos.

Flujos de Generación IA

- Modo 1 — Formulario Guiado: Wizard de preguntas en lenguaje natural → IA genera variables técnicas

- Modo 2 — Importación Historia Clínica: Extrae variables de texto libre de historia clínica

- Modo 3 — Corrección Masiva: IA sugiere correcciones para errores frecuentes en lote

- Modo 4 — Auditoría Pre-envío: Revisión final de coherencia antes de SISCAC

🤖 PROMPT — FASE 8 — AI Engineer (Generación de Reportes)

Eres un AI Engineer Senior con profundo conocimiento del dominio oncológico colombiano

y experto en construcción de agentes LLM para formularios médicos complejos.

TAREA 8A — Wizard de Registro Guiado por IA:

Implementa el flujo: components/ai/guided-entry/

El wizard hace preguntas en lenguaje natural y Gemma 4 traduce las respuestas a variables CAC:

STEP 1 - Identificación:

Pregunta: "¿Cuál es el tipo y número de documento del paciente?"

Respuesta usuario: "Cédula de ciudadanía 1234567890"

IA genera: { v05_tipo_id: "CC", v06_numero_id: "1234567890" }

STEP 2 - Diagnóstico:

Pregunta: "¿Cuál es el diagnóstico de cáncer? Puede describir en sus palabras."

Respuesta usuario: "Paciente con cáncer de mama izquierda, triple negativo, estadio IIIA"

IA genera: {

v17_cie10: "C50.9",

v27_histologia: 1,  // adenocarcinoma

v29_estadificacion: 17,  // ec IIIA

v31_her2_realizado: 1,

v33_her2_resultado: 3  // + (negativo en triple negativo)

}

STEP 3 - Tratamiento:

Pregunta: "¿Qué tratamiento recibió en el período de reporte?"

Respuesta: "Quimioterapia con AC-T (doxorubicina, ciclofosfamida, paclitaxel)

neoadyuvante, 8 ciclos, completó en noviembre 2022"

IA genera: {

v45_recibio_qs: 1,

v47_num_ciclos: 8,

v48_ubicacion_primer_esquema: 1,  // neoadyuvancia

v53_1: "L01DB01",  // doxorubicina ATC

v53_2: "L01AA09",  // ciclofosfamida ATC

v53_3: "L01CD01",  // paclitaxel ATC

v59_estado_esquema: 1  // finalizado completo

}

IMPLEMENTACIÓN:

1. Diseña los ~20 pasos del wizard cubriendo todas las secciones

2. Para cada respuesta en lenguaje natural, el prompt de Gemma 4 debe:

- Extraer la información relevante

- Mapear a los códigos exactos del instructivo (CIE-10, ATC, CUPS)

- Validar coherencia con respuestas previas

- Pedir aclaración si hay ambigüedad

3. Al final, genera el registro JSON completo de 134 variables

4. Muestra preview del archivo TXT que se generará

5. Permite edición manual de cualquier campo antes de confirmar

TAREA 8B — Extracción de Historia Clínica:

Implementa lib/ai/extractors/clinical-note-extractor.ts:

Input: texto libre de historia clínica (500-5000 palabras)

Output: CACRecord parcial con campos identificados y confianza

Prompt engineering para extracción:

- Identifica diagnóstico → CIE-10

- Identifica medicamentos → códigos ATC

- Identifica procedimientos → CUPS

- Identifica fechas → normaliza a AAAA-MM-DD

- Identifica estadificación → mapea a opciones del instructivo

- Marca como "requiere revisión" campos ambiguos

TAREA 8C — Corrección Masiva IA:

Dada una lista de errores de validación (ej: 500 registros con V17 inválido),

Gemma 4 sugiere correcciones en lote:

1. Agrupa errores similares (mismo tipo, misma variable)

2. Para cada grupo, genera prompt con los valores erróneos

3. Sugiere corrección estándar para el grupo

4. Permite aprobar/rechazar por grupo antes de aplicar

5. Genera diff visual de los cambios

TAREA 8D — Informe de Auditoría IA:

Genera automáticamente el informe de calidad del reporte:

- Análisis de completitud por sección

- Patrones de error que sugieren problemas sistemáticos en la EAPB

- Comparativa con estándares de calidad del sector

- Recomendaciones de capacitación para el equipo

- Estimación de riesgo de inconsistencias en auditoría CAC

ROADMAP CONSOLIDADO

| Fase | Título | Semanas | Entregable Principal | ROI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Setup y Arquitectura | 1 | Proyecto inicializado + BD + CI/CD | Base del proyecto |
| 1 | Motor Validación Core | 2-3 | Motor 134 variables + 400 reglas | MVP funcional |
| 2 | Frontend Dashboard | 3-5 | UI completa validación + upload | Demo comercial |
| 3 | API + Seguridad | 5-6 | Multi-EAPB + auth + RLS | Production-ready |
| 4 | Exportación | 6-7 | TXT ANSI + PDF + Excel | Flujo completo |
| 5 | Comercialización | 7-8 | Landing + pricing + onboarding | Revenue-ready |
| 6 | Testing + QA | 8-9 | 90% coverage + E2E + perf | Calidad producción |
| 7 | IA Gemma 4 | 9-12 | Asistente + autocompletado | Diferenciador IA |
| 8 | Generación IA | 12-15 | Wizard + extracción HC | Máximo valor |

Hitos de Revenue

- Semana 5 (Fase 2 completa): Demo a 3 EAPB piloto → feedback pricing

- Semana 8 (Fase 5 completa): Lanzamiento beta con 10 EAPB → primeros ingresos

- Semana 10 (Fase 6 completa): Lanzamiento público → campaña digital

- Semana 15 (Fase 8 completa): Feature IA como upsell Premium → segunda monetización

Configuración Claude Code para Máxima Productividad

Instalar ECC antes del día 1: el harness de productividad optimiza tokens, reduce context rot y permite paralelizar tareas con git worktrees. Estima 2-3x más velocidad de desarrollo.

# Comandos ECC clave para este proyecto:

/plan                  # Planear próxima tarea antes de codear

/tdd                   # Desarrollar con TDD (crítico para motor validación)

/code-review           # Revisar código antes de merge

/refactor-clean        # Limpiar código al final de cada fase

/e2e                   # Generar tests E2E con Playwright

# MCPs recomendados (máx 10 activos):

- supabase: queries SQL directas, migraciones

- filesystem: lectura/escritura archivos del proyecto

- github: PRs, issues, code review

- playwright: tests E2E automatizados

- fetch: consultar docs Supabase/Next.js en tiempo real

# Regla de paralelización con worktrees:

# Fase 1 (motor validación) y Fase 2 (frontend) pueden desarrollarse en paralelo

git worktree add ../cac-motor feature/validation-engine

git worktree add ../cac-ui feature/dashboard-ui

# Dos instancias de Claude Code trabajando simultáneamente

CAC Validador v2.0 — Plan Maestro de Desarrollo | Confidencial